Umowa o dzieło nr GR-65-7/2017

zawarta w dniu …….07.2017 r. pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora mgr Iwonę Wróbel, zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca wykona zabiegi ochrony czynnej na terenie polan: Polana Pieniny, Kosarzyska.

- Prace obejmują ręczne koszenie łąk ziołoroślowych, w tym ręczne usuwanie pojawiających się odrośli gatunków drzewiastych, oraz usuwanie biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu) na Polanach:

- Pieniny

- wydzielenie 18 h – część dolna, pn.-zach. Polany  Pieniny                         - pow. 0,29 ha

- wydzielenie 28 i – część górna, fragment  zachodni Polany Pieniny         - pow. 0,58 ha

w tym na łącznej powierzchni 0,02 ha odrośla gatunków drzewiastych.

- Kosarzyska

wydzielenia 16Bd, 18 f- fragment pd. - zach. polany Kosarzyska                   - pow. 0,54 ha

w tym na łącznej powierzchni 0,11 ha odrośla gatunków drzewiastych.

---------------------------------------------------------------------

RAZEM	– powierzchnia 1,41 ha

- Zabiegi należy wykonać tradycyjnymi narzędziami rolniczymi z wyłączeniem urządzeń z silnikiem spalinowym.

- W/w zabiegi należy wykonać w następujących terminach:

- w terminie od 15 lipca  do 31 sierpnia 2017 roku – na polanie Pieniny,

- w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2017 roku – na polanie Kosarzyska.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu przez miejscowego leśniczego.

§ 2

- Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki umownej, w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………………………….………….) z tego:

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Polana Pieniny) na pow. 0,87 ha –  ……………..…. zł

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Kosarzyska) na pow. 0,54 ha –  ……….…………….. zł

- Wymieniona kwota będzie wypłacona po odbiorze prac i wystawieniu rachunku.

- Dopuszcza się wystawianie rachunków cząstkowych, po zakończeniu prac na poszczególnych polanach.

§ 3

W przypadku, odstąpienia Wykonawcy od umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 10% wartości umowy brutto.

§ 4

Załącznikiem do umowy jest szkic terenowy z zaznaczeniem granic terenu objętego umową.

§ 5

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy a dwa dla zamawiającego.

Zamawiający 								Wykonawca