Umowa o dzieło nr GR-65-7/2012

zawarta w dniu ......................... pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora mgr Iwonę Wróbel, zwanym dalej Zamawiającym,

a ............................................................ zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca wykona zabiegi ochrony czynnej na terenie polan: Kosarzyska, Łazek Wyżni, Polana Pieniny.

- Prace obejmują ręczne koszenie łąk ziołoroślowych, w tym ręczne usuwanie pojawiających się odrośli gatunków drzewiastych, oraz usuwanie biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu) na polanach Kosarzyska, Łazek Wyżni i Polana Pieniny w wydzieleniach:

- 19d – fragment pd.-wsch. polany Kosarzyska                            – powierzchnia 0,60 ha

- 26l, 26x – całość polany Łazek Wyżni                                      – powierzchnia 0,20 ha

- 28i, 28n – fragment zach. górnej części Polany  Pieniny           – powierzchnia 0,70 ha

- 18h, 18i, 28h – fragment  zach. dolnej części Polany Pieniny    – powierzchnia 0,30 ha

---------------------------------------------------------------------

RAZEM	        – powierzchnia 1,80 ha

- Zabiegi należy wykonać tradycyjnymi narzędziami rolniczymi z wyłączeniem urządzeń z silnikiem spalinowym.

- W/w zabiegi należy wykonać w następujących terminach:

- w terminie od 15 lipca  do 31 sierpnia 2012 roku – na Polana Pieniny i Łazek Wyżni

- w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2012 roku – na polanie Kosarzyska.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu przez miejscowego leśniczego.

§ 2

- Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki umownej, w wysokości ..................... zł brutto (słownie: ......................................................................... złotych 00/100) z tego:

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Kosarzyska) na pow. 0,60 ha              –  .............. zł

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Łazek Wyżni) na pow. 0,20 ha           – .............. zł

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Polana Pieniny) na pow. 1,00 ha         –  .............. zł

- Wymieniona kwota będzie wypłacona po odbiorze prac i wystawieniu rachunku.

- Dopuszcza się wystawianie rachunków cząstkowych, po zakończeniu prac na poszczególnych polanach.

§ 3

Załącznikiem do umowy jest szkic terenowy z zaznaczeniem granic terenu objętego umową.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca