ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWA

Umowa z dnia 26 listopada 2012 r. w Krościenku n/D pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym                 w Krościenku n/D ul. Jagiellońska 107b zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektora PPN	- mgr inż. Michała Sokołowskiego

a:

…………………………………………………………………………………………………………….,  zwanym dalej Wykonawcą                            o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:

Budowa przyłączy kanalizacji opadowej z istniejących pionów spustowych osady Stara Dyrekcja PPN w Krościenku.

Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o ofertę Wykonawcy, projekt budowlany sporządzony przez inż. Andrzeja Olka i przedmiar robót. Dokumentacja do wypożyczenia w siedzibie Zamawiającego.

Roboty budowlane będą poprzedzone zdjęciem istniejącej nawierzchni. W terenie utwardzonym polega to na usunięciu płyt betonowych. W terenie zielonym polega to na ręcznym usunięciu i zabezpieczeniu darni. Po wykonaniu robót podziemnych należy przywrócić teren do stanu istniejącego.

§ 2

Terminy wykonania prac określonych w § 1 umowy uzgadnia się do dnia 13 grudzień 2012 r.

§ 3

Należność za wykonanie usługi wynosi:

netto: ……………………………………, brutto: ………………………………………

słownie: ………………………………………………………. zł.

Uzgodniona należność zostanie wypłacona na podstawie faktury, po odebraniu robót                                 i podpisaniu protokołu odbioru robót.

§ 4

Strony uzgadniają odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy               w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z etapów zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w ust.1 § 3 umowy,

- Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy,

- Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki od dnia terminu zapłaty.

§ 5

- Ustala się 12 miesięczny okres gwarancji dla prac określonych w § 1 umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych robót możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zadania na pisemny wniosek Wykonawcy.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

Zamawiający:									Wykonawca: