Umowa o dzieło nr GR-65-11/2013

zawarta w dniu ……… r. pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora mgr Iwonę Wróbel, zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca wykona zabiegi ochrony czynnej na terenie polan: Polana Pieniny, Kosarzyska.

- Prace obejmują ręczne koszenie łąk ziołoroślowych, w tym ręczne usuwanie pojawiających się odrośli gatunków drzewiastych, oraz usuwanie biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu) na polanach: Polana Pieniny i Kosarzyska w wydzieleniach:

-     18h – fragment  pn.-zach. części Polany Pieniny		– powierzchnia 0,35 ha

- 18j – fragment  wsch. dolnej części Polany Pieniny 	–powierzchnia 0,20 ha

- 28i – fragment pd.-zach dolnej części Polany  Pieniny    –powierzchnia 0,45 ha

- 18f – fragment pd.-zach. polany Kosarzyska		– powierzchnia 0,095 ha

- 16Bd– fragment środkowy pd.-zach. polany Kosarzyska– powierzchnia 0,065 ha

- 19d– fragment pn.-wsch. polany Kosarzyska		– powierzchnia 0,32 ha

---------------------------------------------------------------------

RAZEM	        – powierzchnia 1,48 ha

- Zabiegi należy wykonać tradycyjnymi narzędziami rolniczymi z wyłączeniem urządzeń z silnikiem spalinowym.

- W/w zabiegi należy wykonać w następujących terminach:

- w terminie od 15 lipca  do 31 sierpnia 2013 roku – na Polanie Pieniny,

- w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2013 roku – na polanie Kosarzyska.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu przez miejscowego leśniczego.

§ 2

- Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki umownej, w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………………………….………….) z tego:

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Polana Pieniny) na pow. 1,00 ha         –  ………. zł

- ręczne koszenie i usuwanie biomasy (Kosarzyska) na pow. 0,48 ha                –  ……….. zł

- Wymieniona kwota będzie wypłacona po odbiorze prac i wystawieniu rachunku.

- Dopuszcza się wystawianie rachunków cząstkowych, po zakończeniu prac na poszczególnych polanach.

§ 3

Załącznikiem do umowy jest szkic terenowy z zaznaczeniem granic terenu objętego umową.

§ 4

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy a dwa dla zamawiającego.

Zamawiający 								Wykonawca