Umowa nr LF-081-1-3-4/2015

zawarta w dniu ……..…… r. pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora mgr Iwonę Wróbel, zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca wykona zabiegi ochrony czynnej na gruntach wykupionych w ramach projektu LIFE Pieniny PL. Wykaz działek wraz z lokalnymi nazwami polan, zakresem prac i sposobem ich wykonania zawiera załącznik nr 1.

- Ze względu na wieloletni brak użytkowania prace obejmują:

- W roku 2015:

- prace porządkowe (usuwanie leżących gałęzi, wyrównywanie powierzchni, itp.)

- odkrzaczenie (usuwanie zwartych zarośli) – .....ha,

- pielęgnowanie ekotonu (usuwanie z okrajka pojedynczych podrostów gatunków leśnych, usuwanie martwych i podcięcie pokładających się gałęzi)

- wycięcie odrośli gatunków drzewiastych oraz skoszenie i usunięcie nagromadzonego wojłoku (martwe rośliny) (wyniesienie i złożenie na pryzmy na obrzeżach działki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) – ....ha.

- W roku 2016:

- skoszenie i usunięcie biomasy (wyniesienie i złożenie na pryzmy na obrzeżach działki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) – ....ha.

- Prace należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1. Przy zabiegach ręcznych dopuszcza się stosowanie kos mechanicznych, nie dopuszcza się wjazdu pojazdami mechanicznymi.

- W/w prace należy wykonać w następujących terminach:

- W roku 2015: w terminie do 30 września,

- W roku 2016: w terminie od 16 lipca do 30 września.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu przez miejscowego leśniczego.

- Odbiór prac nastąpi w ciągu 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac w danym rejonie.

§ 2

- Za wykonane prace (zwane dalej dziełem) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki umownej, w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………………………….………….) z tego:

- W roku 2015: –  ……………..…. zł (50% całkowitej wartości /brutto/ zamówienia),

- W roku 2016: –  ……………..…. zł (50% całkowitej wartości /brutto/ zamówienia).

- Zapłata należności za wykonanie dzieła nastąpi przelewem, każdorazowo po odebraniu dzieła bez uwag, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku, dostarczonej do PPN najpóźniej 7 dni przed terminem płatności.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym obciążony został rachunek bankowy Zamawiającego.

§ 3

Szkic terenowy z zaznaczeniem granic terenu objętego umową stanowi Załącznik nr 2.

§ 4

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac, a w szczególności, jeżeli:

- zalega z wykonaniem prac ponad 5 dni w stosunku do terminów określonych w umowie,

- prace wykonane są niestaranie lub w niepełnym zakresie, co uniemożliwia podpisanie końcowego protokołu odbioru prac bez uwag.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016  bez podawania przyczyny.

§ 5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w § 4, pkt 1, w wysokości 10% kwoty całkowitej /brutto/podanej w ofercie.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w terminie innym niż podany w § 4, pkt 2, w wysokości 10% kwoty całkowitej /brutto/podanej w ofercie,

§ 6

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy a dwa dla zamawiającego.

Zamawiający 								Wykonawca

Rejestr GK ………………………